|  | T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU |  |
| --- | --- | --- |

|  | DOSYA YÜKLEME VE PAYLAŞIM UYGULAMASI Proje Ekibi 2311260011 Taha ÖZMEN 2311260012 Emirhan KOT Proje Eş Danışmanı Öğr. Gör. Saman TARIGHPEYMA AGHBOLAGH MESLEKİ PROJE ARA RAPORU Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı |  |
| --- | --- | --- |

Nisan-2024

İSTANBUL

Her Hakkı Saklıdır

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	i

1. PROJE ÖZETİ	1

1.1. Belge İçeriği	1

1.2. Proje İçeriği	1

2. GİRİŞ	1

2.1. Proje Konusunun Tanımı	2

2.2. Projedeki Kavramlar	2

2.2.1. Dosya yükleme ve paylaşım uygulaması	2

2.2.2. HTML, CSS - JS	2

2.2.3. PHP	3

2.2.4. MySQL	3

2.3. Referans Çalışma	3

2.4. Yöntemin Seçiliş Sebebi	6

2.5. Raporun Sonraki Bölümleri	6

3. AMAÇ	7

4. YÖNTEM	7

5. YAPILAN ÇALIŞMALAR	8

6. PROJE ZAMAN PLANLAMASI	8

7. TAHMİNİ MALİYET	9

KAYNAKLAR	10

1. PROJE ÖZETİ

Bu projede, kullanıcıların dosya yükleyip paylaşabileceği ve aynı zamanda barındırabileceği bir sistem oluşturma fikri bulunmaktadır.

1.1. Belge İçeriği

Bu belge, projede hedeflenen otomasyon sisteminin planlanan hazırlanış süreci ile ilgili detayları içermektedir. Belge içerisinde bulunan yazılar, şekiller ve büyüklükleri örnek şablondaki gibi yapılmıştır. Örnek şablonda şekillerin genişliği 5 cm olduğundan burada da şekillerin genişlikleri 5 cm olarak ayarlanmıştır. Başlıklar içerisinde kelimelerin ilk harflerinin büyük veya küçük yazılması da başlığın düzeyi ve başlıkta özel isim olup olmadığına göre yapılmıştır. Şablon içerisinde ana başlıklarda “Önce sayfa sonu” seçeneğinin işaretli olmadığı görülmüş ve buna göre bu belgede de aynısı yapılmıştır. İlerleyen sayfalarda projenin amacı ve önemi, otomasyon sistemi için planlanan hazırlanış süreci içerisinde gereken unsurların ne olduğu ve özellikleri, otomasyon sisteminde hedeflenen özellikler, proje zaman planlaması, malzemelerin maliyeti ve referans edinilen kaynaklar hakkında bilgiler yer alacaktır.

1.2. Proje İçeriği

Bu proje ile hazırlanacak olan sistem bir dosya yükleme ve paylaşım uygulaması olacaktır. Uygulama içerisinde HTML, CSS ve JavaScript gibi teknolojilerin yanı sıra backend tarafında PHP ve veritabanı olarak MySQL kullanılması hedeflenmektedir. Hedeflenen sistemin yapımı için adımlar planlanmıştır. Bu adımlar, sistem için belirlenen özelliklere göre şekillendirilmiştir ve eğer proje danışmanı tarafından herhangi bir düzenleme yapılması istenirse, buna bağlı olarak değişiklikler yapılacaktır. İlerleyen sayfalarda HTML, CSS, JavaScript, PHP ve MySQL’in neler olduğu, nasıl bir dosya yükleme ve paylaşım sistemi oluşturulacağı, sistem içerisinde bulunacak özellikler ve hangi kodların kullanılacağından bahsedilecektir.

2. GİRİŞ

Bu bölümde projenin anlaşılabilmesi için proje konusunun tanımı, projede kullanılması hedeflenen malzemelerin projedeki işlevleri, konu hakkında önceden yapılmış çalışmalar, çalışmada kullanılması planlanan yöntemler ile seçiliş sebepleri ve belge içerisinde bulunan sonraki bölümler hakkında bilgilere yer verilmiştir. Proje danışmanının önerilerine göre düzenlemeler yapılabilecektir. Fazla uzun yazıların sıkıcılığı artırabileceği, çok kısa yazıların ise eksik kalabileceği düşünülerek net ve öz nitelikte yazılar hazırlanmaya çalışılmıştır.

2.1. Proje Konusunun Tanımı

Proje konusu, bir dosya yükleme, paylaşım ve barındırma uygulaması oluşturmaktır. Kavram olarak “dosya yükleme ve paylaşım uygulaması”, kullanıcıların belirli bir platform üzerinden dosya yükleyip başkalarıyla paylaşmasını ve belirli bir süre boyunca barındırmasını sağlayan sistemlerdir. Bu proje kapsamında, kullanıcı dostu bir arayüz ile güvenli ve verimli bir dosya yönetim platformu hazırlamak, bu sayede kullanıcıların dosyalarını kolayca yönetebileceği bir sistem oluşturmak hedeflenmektedir.

2.2. Projedeki Kavramlar

Bu projede yapılması hedeflenen dosya yükleme ve paylaşım uygulamasının oluşturulması için HTML, CSS, JavaScript, PHP ve MySQL teknolojilerinin kullanımına ihtiyaç duyulmuştur. Kavramların anlamlarını bilmek, projeyi daha iyi anlamaya yardımcı olur.

2.2.1. Dosya Yükleme ve Paylaşım Uygulaması

Dosya yükleme ve paylaşım uygulaması, kullanıcıların belirli bir platform üzerinden dosya yükleyerek saklamasını, paylaşmasını ve gerektiğinde yönetmesini sağlayan sistemdir. Bu sistem, kullanıcıların yükledikleri dosyalara belirli izinler vererek erişimlerini kontrol etmelerine ve dosyalarını güvende tutmalarına olanak tanır.

2.2.2. HTML, CSS ve JavaScript

HTML, CSS ve JavaScript, modern web teknolojilerinin temel bileşenleridir. HTML, web sayfalarının yapısını oluştururken, CSS tasarım ve stil belirlemekte, JavaScript ise sayfalara dinamik özellikler kazandırmaktadır. Bu üç teknoloji, birlikte kullanılarak kullanıcı dostu ve etkileşimli bir arayüz geliştirilmesini sağlamaktadır.

Kaynak: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn

2.2.3. PHP

PHP, dinamik web uygulamaları geliştirmek için kullanılan yaygın bir sunucu taraflı betik dilidir. Dosya yükleme ve paylaşım işlemlerinin yönetimi, PHP kullanılarak sağlanmıştır. Kullanıcıların dosya yükleme, paylaşım bağlantısı oluşturma ve yetkilendirme işlemleri PHP ile yönetilmektedir.

Kaynak: https://www.php.net/docs.php

2.2.4. MySQL

MySQL, ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemidir ve bu projede verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için kullanılmıştır. Kullanıcı hesapları, yüklenen dosyaların bilgileri ve erişim izinleri gibi veriler MySQL veritabanında tutulmaktadır.

Kaynak: https://dev.mysql.com/doc/

2.3. Referans Çalışma

Dosya yükleme ve paylaşım uygulaması hakkında gerçekleştirdiğimiz bir çalışma örneği bulunmaktadır. Sonraki yazılar ve şekiller, GitHub içerisindeki bir kaynaktan alıntılanmıştır.

Referans alınan çalışma içerisinde dosya yükleme ve paylaşım uygulaması ekranı içerisinde görülecekler, formlar ve kayıtların veritabanlarının oluşturulması için kodlar yazılmıştır.

Şekil 2.1. Kod yazımı.

Kodların bulunduğu dosyalar düzenli bir şekilde çalışmanın ilgili klasörleri içerisine yerleştirilmiştir.

Şekil 2.2. Dosyaların ilgili klasörlere yerleştirilmesi.

Kodlar hazır olduktan sonra dosya yükleme ve paylaşım uygulaması çalıştırılınca Şekil 2.3.’teki ana sayfa belirmektedir.

Şekil 2.3. Ana sayfa.

Anasayfa üzerinde, misafir kullanıcılar için dosya yükleme işlemi oldukça basittir. Şekil 2.4’te görülebileceği gibi, kullanıcılar dosyalarını belirli alana sürükleyerek veya bu alana tıklayarak ilk kez yükleyebilirler. Yüklenen dosyalar, kullanıcı kaydı gerektirmeksizin ve ücretsiz olarak sisteme yüklenir ve listelenir. Bu dosyalar, 24 saat boyunca sunucuda kalıcı olarak saklanır ve kullanıcılar, yükledikleri dosyalar üzerinde sil, paylaş ve indir gibi işlemler gerçekleştirebilirler.

Şekil 2.4. Misafir yükleme alanı.

Bu hizmetin dışında ana sayfaya gelen son kullanıcıya uygulamamızın, üyelik seçenekleri, avantajları ve çalışma prensipleri gibi bilgiler verilmektedir. Eğer kullanıcı ücretsiz bir şekilde üye olmak istiyorsa şekil 2.4' teki "Üye Ol" bağlantısını seçerek; şekil 2.5' te görülen kullanıcı kayıt işlemleri sayfasına yönlendirilecektir.

Şekil 2.5. Üye kayıt ekranı.

Kullanıcı, Şekil 2.5’te görülen ekran üzerinden, kullanıcı adı, e-posta ve parola bilgilerini girerek uygulamaya ücretsiz olarak kayıt olabilir. Örneğin, burada deneme_kullanıcı adlı kullanıcı bilgilerini girip uygulamaya kayıt olmaktadır. Eğer kullanıcı daha önce kayıt olmuşsa, "Zaten hesabım var. Giriş Yap" seçeneğiyle sisteme giriş yapabilir. Ayrıca, "Başka bir hesapla giriş yap" seçeneği ile farklı bir hesap ile giriş yapma olanağı da sağlanmaktadır.

Şekil 2.6. Üye giriş ekranı.

Kayıt olan kullanıcı, kullanıcı adı ve parola bilgilerini doğru bir şekilde girerek, daha önce oluşturduğu hesapla uygulamaya giriş yapmış olacaktır. Eğer kullanıcı, bilgilerini doğru girerse, ana ekranına yönlendirilir ve burada uygulamanın sunduğu diğer hizmetlere erişebilir.

Şekil 2.7. Üye ana ekranı.

Uygulamaya ücretsiz bir şekilde üye olan kullanıcı, misafir de olduğu gibi dosyalarını belirlenen alana sürükleyip ya da tıklayıp yükleyebilecek ve yönetimlerini gerçekleştirebilecektir. Üyenin misafirden farkı yüklenen dosyaların kalıcı olarak sunucu da tutulması ve 24 saat sonra silinmemesidir. Gelecekte ise daha özel yetkilendirmeler eklenecektir.

Şekil 2.7. Üye ana ekranı.

Her bir üyenin yüklemiş olduğu dosyalar "Yüklediğiniz Dosyalar" başlığı altında listelenmektedir. Buradan dosya yönetimi gerçekleştirilebilmektedir.

Şekil 2.7. Üye ana ekranı.

Üye bu ekrandan ayrılmak istediği bir vakit; "Yüklediğiniz Dosyalar" listesinin altında bulunan "Çıkış Yap" butonuna tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebilir. Ardından, "Giriş yap" ekranına yönlendirilir.

Şekil 2.8. İletişim ekranı.

Son olarak, misafir ya da üye olan kullanıcı uygulama hakkındaki fikir ve görüşlerini belirtmek ya da herhangi bir destek ihtiyacı duyduğunda her şekilde görüldüğü gibi sağ üst ya da footer bölümünden "İletişim" sekmesine tıklayarak bu ekrana geçip bilgilerini girdikten sonra mesaj alanına fikir, görüş, eleştiri yahut destek çağrısı yapabilir.

2.4. Yöntemin Seçiliş Sebebi

Bu projede kullanıcıların dosya yükleme ve paylaşma işlemleri için PHP programlama dili ve MySQL veritabanı kullanılacaktır. PHP'nin web tabanlı uygulamalarda yaygın olarak tercih edilmesinin nedeni, dinamik içerik üretme ve veritabanı işlemlerini yönetme konusunda güçlü özelliklere sahip olmasıdır. MySQL veritabanı ise, kullanıcıların dosya bilgilerini ve hesap bilgilerini depolamak için kullanılacak, böylece her kullanıcıya özel hesaplar oluşturulabilecektir. Bu hesaplar sayesinde kullanıcılar, dosya yükleme işlemleri yapabilecek, dosyalarına erişebilecek ve dosya yönetimini gerçekleştirebilecektir.

Yöntemin işleyişinde ve adımlarında, eğer daha uygun bir yaklaşım bulunursa veya proje danışmanından farklı bir öneri gelirse, değişiklikler yapılacaktır.

2.5. Raporun Sonraki Bölümleri

Raporun devamındaki bölümlerde daha detaylı bilgilendirmeler yer almaktadır.

Amaç bölümünde projenin amacından bahsedilmiştir.

Yöntem kısmında projenin yapımı için planlanan adımlar yazılmıştır.

Yapılan Çalışmalar kısmında proje yapımı için yapılan ön hazırlıklar belirtilmiştir.

Proje Zaman Planlaması kısmında hafta hafta yapılan ve yapılması planlanan işlerin çizelgesi bulunmaktadır.

Tahmini Maliyet kısmındaki çizelge, projenin bir maliyetinin olmaması sebebiyle boştur.

Kaynaklar kısmında ise araştırılan ve bu sayede bilgi edinilen kaynaklar yazılmıştır.

3. AMAÇ

Bu projenin amacı, kullanıcıların dosyalarını güvenli ve kolay bir şekilde yükleyip paylaşabilecekleri, aynı zamanda barındırabilecekleri bir sistem oluşturmaktır. Günümüzde dijital veri paylaşımı giderek artmakta ve kullanıcılar çeşitli dosyalarını internet ortamında güvenli bir şekilde saklama, paylaşma ve erişme ihtiyacı duymaktadır. Ancak birçok mevcut sistem, karmaşık arayüzler, düşük depolama limitleri veya güvenlik sorunları nedeniyle kullanıcıların beklentilerini tam olarak karşılamamaktadır. Bu projede amaçlanan şey, kullanıcı dostu bir arayüz ile dosya yükleme ve paylaşım sürecini kolaylaştırmak, verileri güvenli bir şekilde saklamak ve gerektiğinde başkalarıyla paylaşmalarını sağlamaktır. Kullanıcıların yükledikleri dosyaların gizliliğini koruyabilmesi için yetkilendirme seçenekleri sunulacak, dosyaların süresi dolduğunda otomatik olarak silinmesi gibi özellikler ile sistemin yönetimi daha verimli hale getirilecektir. Ayrıca, dosya paylaşımı sırasında bağlantı yönetimi ve erişim kontrolleri gibi ek güvenlik önlemleriyle kullanıcıların dosyalarını istedikleri kişilerle güvenli bir şekilde paylaşmaları sağlanacaktır. Böylece, proje sayesinde kullanıcıların dosya yönetimi süreçleri daha verimli, hızlı ve güvenli hale getirilecektir.

4. YÖNTEM

Bu projede veritabanı tasarımı yapılacaktır. "files" ve "users" tabloları oluşturulacak ve user_id alanı ile ilişkiler kurulacaktır. "is_guest" alanı ile misafir ve üye kullanıcılar ayrılacaktır. Veritabanı MySQL ile yönetilecek ve PHP kullanılarak veritabanı işlemleri yapılacaktır.

Frontend kısmında HTML, CSS ve JavaScript ile kullanıcı dostu bir arayüz oluşturulacak. Misafir kullanıcılar yalnızca geçici dosya yüklerken, üye kullanıcılar dosyalarını kalıcı olarak yükleyebilecektir. Dosya yükleme işlemleri PHP ile veritabanına kaydedilecek ve doğrulamalar JavaScript ile yapılacaktır.

PHP backend tarafında, kullanıcı adı ve şifre doğrulaması ile güvenlik sağlanacak, bcrypt gibi şifreleme yöntemleri kullanılacaktır. "is_guest" alanı sayesinde, misafir ve üye kullanıcılar arasında erişim farklılıkları oluşturulacaktır.

Sistemde ayrıca kullanıcıların karşılaştığı hatalar için bir geri bildirim seçeneği eklenerek, yaşanan problemler tespit edilip çözüme kavuşturulacaktır. Bu geri bildirimler, sistemin iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.

Bu projede PHP, MySQL, HTML, CSS ve JavaScript ile kullanıcıların dosya yükleme ve paylaşma işlemleri güvenli ve işlevsel bir şekilde yapılacaktır.

5. YAPILAN ÇALIŞMALAR

Hedeflenen projenin yapımına hazırlık olması için belirli çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar arasında proje konusunu belirlemek için fikir oluşturmak, proje için yapılacak otomasyon sisteminin yazılımları için kaynak araştırması yapmak, araştırılan kaynakları derlemek, derlenen kaynaklar üzerinden bir proje fikri tasarlamak, tasarlanan proje fikrini hayata geçirmek için denemeler yapmak gibi adımlar bulunmaktadır.

6. PROJE ZAMAN PLANLAMASI

Öncelikle proje konusu belirlendi ve başvuru formu verildi. Proje konusu alındıktan sonra proje için yapılabilecekler araştırıldı, bu araştırmalar sonucu yapılabilecekler belirlendi ve yapılabileceklere göre bir yöntem fikri oluşturuldu. Bu yöntem fikri üzerinden otomasyon sisteminin nasıl yapılacağı değerlendirildi. Otomasyon sisteminin nasıl yapılacağı ile ilgili değerlendirmeler üzerinden vize sınavlarının haftasından sonra otomasyon sisteminin hazırlanması yani projenin tamamlanması planlanıyor.

İş Paketi 1: İzlenecek Yolu Belirleme.

İş Paketi 2: Kaynak Araştırması.

İş Paketi 3: Yöntem Fikri Oluşturma.

İş Paketi 4: Otomasyon Sisteminin Nasıl Yapılacağını Değerlendirme.

İş Paketi 5: Otomasyon Sistemini Hazırlama.

Çizelge 6.1. Proje iş paketleri

| Tarih | Proje Önerisi | İş Paketi 1 | İş Paketi 2 | Ara Rapor | İş Paketi 3 | İş Paketi 4 | İş Paketi 5 | Proje Teslimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Hafta | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 2. Hafta |  | + | + |  | + |  |  |  |
| 3. Hafta |  | + | + |  | + | + |  |  |
| 4. Hafta |  |  |  | + |  | – |  |  |
| 5. Hafta |  |  |  |  |  | – | – |  |
| 6. Hafta |  |  |  |  |  | – | – |  |
| 7. Hafta |  |  |  |  |  |  |  | – |

+: Yapıldı. –: Yapılacak.

7. TAHMİNİ MALİYET

Projenin herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır.

Çizelge 7.1. Maliyet tablosu

| Ürün | Adet | Birim Fiyatı | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |

14.04.2024 (Maliyet tablosunun çıkarıldığı tarih).

KAYNAKLAR

https://github.com/PgrEmirhan/finalProject/tree/main/finalProject (2025, Nisan 3).

https://dev.mysql.com/doc/ (2025, Nisan 3).

https://www.php.net/docs.php (2025, nisan 4).

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn (2025, Nisan 4).